DOCUMENTO TÉCNICO

Automação de Deliberações de Assembleia

_____ Administradora de Condomínios

| Versão | 2.0 |
| --- | --- |
| Data | Junho de 2026 |
| Elaborado por | Carlos Turina |
| Destinatário | _____ — _____ |

# 1. Visão geral do projeto

Este projeto automatiza o ciclo completo de gestão de deliberações de assembleia dentro do ecossistema Microsoft 365. O processo começa quando um e-mail de deliberação chega na caixa de entrada e termina com um painel de controle em Excel Web exibindo o desempenho operacional da equipe em tempo real.

O projeto é dividido em três fases independentes e sequenciais. Cada fase entrega valor por si só e só avança para a próxima após validação:

| Fase | Nome | O que entrega | Custo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POC | Valida a integração Outlook → Planner com regras simples de palavra-chave | Gratuita |
| 2 | Integração | Automação completa com IA, SharePoint e delegação correta de tarefas + alimentação automática do Excel Web | A negociar |
| 3 | Dashboard | Painel de controle em Excel Web com KPIs de SLA e desempenho operacional | A negociar |

⚠ Atenção: O formato e os KPIs do dashboard só serão definidos após a Fase 2 estar em operação. Só com dados reais fluindo é possível saber o que faz sentido mostrar.

# 2. Fluxo completo — visão de ponta a ponta

Abaixo o fluxo final que o projeto vai construir ao longo das três fases. As etapas marcadas como 'Fase 1' já serão validadas na POC; as demais entram nas fases seguintes.

| Etapa | O que acontece | Responsável | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E-mail de deliberação chega na caixa de entrada | Processo externo — manual | — |
| 2 | Power Automate detecta o e-mail pela palavra-chave no assunto | Automático | Fase 1 |
| 3 | Tarefa criada no Planner (sem separação de setor ainda) | Automático | Fase 1 |
| 4 | IA lê o corpo do e-mail e extrai tarefas por setor e prazo | Automático — IA | Fase 2 |
| 5 | Sistema consulta o SharePoint: qual analista atende esse condomínio nesse setor? | Automático — SharePoint | Fase 2 |
| 6 | Tarefa delegada no Planner da pessoa certa dentro do M365 do cliente | Automático | Fase 2 |
| 7 | Tarefa aparece no Outlook do responsável — sincronização nativa do M365 | Nativo Microsoft 365 | Fase 2 |
| 8 | Responsável conclui a tarefa no Outlook ou no Planner | Manual — responsável pelo setor | — |
| 9 | Se vencer sem conclusão: e-mail de alerta disparado automaticamente | Automático | Fase 2 |
| 10 | Power Automate escreve no Excel Web quando status muda no Planner | Automático | Fase 2 |
| 11 | Gestão acompanha KPIs no painel Excel Web: volume, atrasos, desempenho por colaborador | _____ — painel de controle | Fase 3 |

# 3. Fase 1 — POC

FASE 1 — POC Gratuita · Sem custo para o cliente · Valida o conceito

## 3.1 Objetivo

Provar que a integração entre Outlook e Planner funciona dentro do ecossistema Microsoft 365. A POC não precisa ser perfeita — ela precisa responder uma pergunta: o fluxo básico de e-mail para tarefa funciona?

## 3.2 O que será feito

- Configurar regra no Power Automate: quando chegar e-mail com 'deliberação' no assunto, criar tarefa no Planner

- A tarefa é criada sem lógica de delegação — vai para um bucket genérico

- Validar que a tarefa aparece automaticamente no Outlook (sincronização nativa M365)

- Validar que ao concluir a tarefa no Outlook o status reflete no Planner

✅ Definido: A sincronização Planner ↔ Outlook é nativa do Microsoft 365 quando ambos estão no mesmo tenant. Não requer nenhuma automação adicional — é comportamento padrão da plataforma.

## 3.3 O que não será feito na Fase 1

- Leitura do corpo do e-mail pela IA

- Separação de tarefas por setor ou responsável

- Consulta ao SharePoint

- Delegação para terceiros

- Alimentação do Excel Web

## 3.4 Critério de aprovação

A POC está aprovada quando: e-mail com 'deliberação' no assunto chega → tarefa aparece no Planner → tarefa aparece no Outlook → conclusão no Outlook reflete no Planner.

ℹ Observação: Após aprovação da POC, parte-se para negociação de prazo e valor da Fase 2.

# 4. Fase 2 — Integração

FASE 2 — INTEGRAÇÃO Paga · Prazo e valor a negociar após aprovação da POC

## 4.1 Objetivo

Transformar a automação simples da POC em um processo inteligente: a IA lê o e-mail, identifica o que precisa ser feito e para quem, e delega a tarefa diretamente para a pessoa certa dentro do ambiente Microsoft 365 do cliente.

## 4.2 O que será feito

- IA (Copilot/Power Automate) lê o corpo do e-mail e extrai: descrição da tarefa, setor responsável e prazo

- Power Automate consulta tabela no SharePoint cruzando setor + condomínio para identificar o responsável correto

- Tarefa criada no Planner da pessoa certa dentro do tenant do cliente — delegação a terceiros via M365

- Alerta automático por e-mail se a tarefa vencer sem ser concluída

- Power Automate escreve no Excel Web automaticamente quando o status de uma tarefa muda no Planner

## 4.3 Tabela de responsáveis no SharePoint

Para que o sistema saiba quem deve receber cada tarefa, o cliente precisa manter uma tabela no SharePoint com a seguinte estrutura:

| Condomínio | Setor / função | Nome do responsável | E-mail do responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Residencial Mata Atlântica | Analista Contábil | Ana Silva | ana@empresa.com.br |
| Residencial Mata Atlântica | Manutenção | João Santos | joao@empresa.com.br |
| Cond. Praia Azul | Analista Contábil | Maria Souza | maria@empresa.com.br |

ℹ Observação: A tabela cruza condomínio + setor porque o mesmo setor pode ter responsáveis diferentes dependendo do condomínio. Por exemplo: três analistas contábeis, cada um responsável por uma carteira de condomínios.

📌 Regra: Manter essa tabela atualizada é responsabilidade da equipe do cliente. Se um responsável mudar, o registro precisa ser atualizado no SharePoint antes da próxima deliberação.

## 4.4 Critério de aprovação

A Fase 2 está aprovada quando o processo de ponta a ponta funcionar sem intervenção manual: e-mail chega → IA extrai → SharePoint identifica o responsável → tarefa delegada corretamente no Planner → Excel Web atualizado automaticamente.

# 5. Fase 3 — Dashboard

FASE 3 — DASHBOARD Paga · Inicia após processo maduro em operação

## 5.1 Objetivo

Construir o painel de controle operacional em Excel Web com KPIs de SLA e desempenho da equipe. O Excel Web foi escolhido por já fazer parte da rotina do cliente e por manter a conformidade com outros controles internos que serão centralizados na mesma plataforma no futuro.

## 5.2 Por que o dashboard vem por último

O formato ideal do painel depende de como os dados fluem na prática. Só após semanas de operação real é possível saber quais métricas fazem sentido, quais campos o e-mail sempre traz e quais ficam em branco, e qual granularidade de informação a gestão realmente usa no dia a dia.

⚠ Atenção: Dashboard construído antes do processo estar maduro vai mostrar dados incompletos ou enganosos. A decisão de aguardar a Fase 2 estabilizar protege a qualidade do painel.

## 5.3 KPIs previstos

- Volume total de tarefas abertas por período

- Quantidade de tarefas concluídas dentro do prazo

- Itens em atraso — quem deve, o quê e há quanto tempo

- Desempenho individual por colaborador — taxa de conclusão e tempo médio de resposta

- Visão por condomínio e por setor

ℹ Observação: Esses KPIs são uma previsão baseada na reunião inicial. A lista final será definida após a Fase 2 entrar em operação e o cliente identificar o que realmente precisa acompanhar.

## 5.4 Como o Excel Web será alimentado

O Power Automate da Fase 2 já escreve automaticamente no Excel Web quando o status de uma tarefa muda no Planner. A Fase 3 usa esses dados para construir o painel com fórmulas e estrutura visual — sem entrada manual de dados por parte da equipe.

# 6. Componentes do sistema

Toda a solução opera dentro do ecossistema Microsoft 365 do cliente — nenhum software externo precisa ser instalado ou contratado.

| Componente | Função no projeto | Já incluso no M365? | Entra em qual fase |
| --- | --- | --- | --- |
| Outlook | Recebe o e-mail de deliberação — ponto de entrada do fluxo | Sim | Fase 1 |
| Power Automate | Motor da automação — detecta e-mail, aciona IA, cria tarefas, dispara alertas e escreve no Excel | Verificar plano | Fase 1 |
| Microsoft Planner | Gestão das tarefas — cada deliberação vira uma tarefa atribuída ao responsável | Sim | Fase 1 |
| Copilot / IA | Lê o corpo do e-mail e extrai tarefas com setor e prazo de forma estruturada | Verificar plano | Fase 2 |
| SharePoint | Armazena a tabela de responsáveis — o sistema consulta aqui para saber quem recebe cada tarefa | Verificar plano | Fase 2 |
| Excel Web | Painel de controle operacional — alimentado automaticamente pelo Power Automate | Sim | Fase 2 e 3 |

⚠ Atenção: Os itens marcados como 'Verificar plano' precisam ser confirmados com o responsável pelo M365 do cliente antes do início da Fase 2. Planos Business Basic podem não incluir Power Automate avançado ou Copilot.

# 7. Pontos críticos para o sucesso do projeto

## 7.1 Estrutura do e-mail de deliberação

A qualidade da extração pela IA depende diretamente de como o e-mail é escrito. Quanto mais estruturado o texto, mais precisa será a identificação das tarefas.

Recomendações para o e-mail de deliberação:

- Incluir sempre o nome do condomínio no assunto — exemplo: 'Deliberação — Residencial Mata Atlântica — 20/06/2026'

- Indicar claramente o setor responsável por cada item no corpo do e-mail

- Informar o prazo de cada deliberação sempre que definido em assembleia

- Não misturar deliberações de condomínios diferentes no mesmo e-mail

📌 Regra: Se o e-mail chegar sem setor ou sem prazo definido, o sistema criará a tarefa com status 'Revisão necessária' e o gestor será notificado para preencher manualmente.

## 7.2 Tabela de responsáveis atualizada

Se um colaborador mudar de função ou sair da empresa, a tabela no SharePoint precisa ser atualizada antes que a próxima deliberação chegue. Caso contrário, a tarefa pode ser atribuída para a pessoa errada ou ficar sem atribuição.

## 7.3 Nome do condomínio padronizado

O sistema cruza o nome do condomínio do e-mail com a tabela do SharePoint. Se o mesmo condomínio aparecer com grafias diferentes — 'Cond. Mata Atlântica', 'Residencial Mata Atlântica', 'Mata Atlântica' — o cruzamento vai falhar.

⚠ Atenção: Antes do início da Fase 2, o cliente deve definir e padronizar a lista oficial de nomes de condomínios. Essa lista será usada como referência tanto na tabela do SharePoint quanto no prompt da IA.

## 7.4 Cultura de uso do Planner

O Planner é eficaz como ferramenta de gestão de tarefas quando integrado à rotina da equipe. A equipe precisa manter a aba de tarefas do Outlook aberta no dia a dia para que as pendências apareçam automaticamente. Sem adoção da ferramenta, a automação entrega as tarefas mas elas não são executadas.

# 8. O que não muda no processo atual

- A participação nas assembleias continua sendo feita presencialmente pela equipe

- O e-mail de deliberação continua sendo redigido e enviado pela pessoa responsável

- A execução das tarefas em si continua sendo feita pelas pessoas de cada setor

- A validação final de cada deliberação concluída continua sendo humana

O que muda é a camada intermediária: distribuição, acompanhamento e controle de prazos passam a ser automáticos.

# 9. Próximos passos imediatos

| # | Ação | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 1 | Configurar Power Automate: gatilho de e-mail com palavra-chave 'deliberação' → criar tarefa no Planner | Carlos Turina |
| 2 | Validar sincronização nativa Planner ↔ Outlook no ambiente de teste | Carlos Turina |
| 3 | Apresentar POC funcionando para aprovação | Carlos Turina + _____ |
| 4 | Confirmar plano Microsoft 365 atual e verificar disponibilidade de Power Automate avançado e Copilot | _____ (TI ou gestão) |
| 5 | Definir e padronizar lista oficial de nomes de condomínios | _____ |
| 6 | Levantar tabela de responsáveis: quem atende cada condomínio em cada setor | _____ |
| 7 | Aprovação da Fase 2 e negociação de prazo e valor | Carlos Turina + _____ |

Documento preparado por Carlos Turina

Proposta válida por 15 dias · Valores em Reais (BRL)